***FASE “INICIAR”***

Donna Encrenca – Conexão de Serviços Básicos para Mulheres.

Estamos trabalhando no desenvolvimento de um aplicativo inovador focado em serviços básicos gerais, com uma abordagem centrada na colaboração entre mulheres. Nossa plataforma oferecerá às mulheres a oportunidade seguro e confiável.

***DOCUMENTO DE VISÃO***

**Título**

Donna Encrenca – Conexão de Serviços Básicos para Mulheres

**Objetivo**

No prazo de 16 dias, nossa equipe se empenhará no desenvolvimento de um aplicativo para o Senac. Este aplicativo visa facilitar a contratação ou solicitação de serviços do cotidiano, proporcionando uma plataforma amigável tanto para trabalhadoras quanto para usuárias, tudo isso dentro de um orçamento máximo de R$50.000,00.

**Justificativa**

Girl Power: Ajuda as mulheres a serem independentes e terem seu próprio dinheiro.

Apoio Mútuo: Conecta mulheres para se ajudarem e compartilharem dicas e truques.

Segurança e Conforto: Algumas mulheres preferem serviços de outras mulheres, especialmente em coisas pessoais.

Diversidade: Reúne mulheres de todos os tipos e origens.

Empreendedorismo: Ajuda as mulheres a iniciar seus próprios negócios.

Privacidade e Controle: Dá mais controle sobre quem está fornecendo o serviço.

Feedback Legal: As pessoas podem dizer o que gostaram e não gostaram dos serviços.

Igualdade: Ajuda a igualdade de gênero, dando mais oportunidades às mulheres.

Mentoria: Pode conectar mulheres mais velhas com mais jovens para aprenderem juntas.

Atende às Necessidades: As mulheres querem esses serviços, e o aplicativo pode ajudar.

**Descrição Geral**

O aplicativo será 100% online, proporcionando aos clientes acesso a uma ampla variedade de serviços disponíveis, bem como informações detalhadas sobre as profissionais cadastradas no aplicativo.

**Equipe**

|  |  |
| --- | --- |
| Nome | Papel |
| Ananias Severino | Programador Back-End |
| Bernardo Botelho | Programador Back-End |
| Brayan Mascarenhas | Programador Front-End |
| Daniel Nogueira | Banco de Dados |
| Felipe Freitas | Documentalista |
| Gabriel Kauã | Programador Front-End |
| Gabrielle Pinho | Documentalista |
| Igor Coelho | Programador Front-End |
| João Barbosa | Banco de Dados |
| João Pedro Maffei | Programador Front-End |
| João Martins | Programador Back-End |
| Leonardo Lara | Documentalista |
| Leonardo Kimura | Programador Back-End |
| Luis Fellipe | Banco de Dados |
| Lucca Cavalcante | Banco de Dados |
| Miguel Henrique | Documentalista |
| Pedro Henrique | Documentalista |
| Victor Vianna | Programador Front-End |

**Partes Interessadas**

|  |  |
| --- | --- |
| Nome | Descrição |
| SENAC Niterói | A instituição busca através dessa iniciativa fortalecer a capacitação e empregabilidade dos trabalhadores autônomos e facilitar o acesso dos clientes a profissionais qualificados, contribuindo para a promoção do mercado de trabalho e para o desenvolvimento econômico local. |
| Trabalhadoras | As usuárias do aplicativo poderão promover seus serviços pessoais de maneira mais conveniente, alcançando uma ampla gama de potenciais clientes do público feminino. |
| Clientes do Público Feminino | Utilizarão o aplicativo a fim de encontrar rapidamente profissionais autônomas que atendam às suas demandas, estabelecendo um contato direto com especialistas em diversas áreas. |
| Equipe do Projeto | Interessada em obter êxito no projeto para abrir novas oportunidades para a equipe como um todo, estimular o crescimento individual de cada integrante do time e também, ter a possibilidade de aumentar os portfólios pessoais. |

**Premissas**

1. Plataforma Ionic: O aplicativo será desenvolvido utilizando o framwork Ionic.
2. Sistema Operacional: O aplicativo será compatível com os sistemas operacionais Android e iOS.
3. Conectividade: Os usuários devem possuir acesso à internet para utilizar o aplicativo.
4. Autenticação: O aplicativo exigirá autenticação para acessar os recursos e funcionalidades.
5. Integração com Serviços de Terceiros: Integração com serviços externos, como APIs de pagamento e notificação push, será necessária.

**Restrições**

1. O projeto terá de ser realizado no máximo em 16 dias após o dia 02/10/2023.
2. O projeto não pode custar mais de R$50.000.00, pois este é o valor total de dinheiro que pode ser investido.
3. O aplicativo será compatível com dispositivos móveis modernos e não suportará versões de sistemas operacionais obsoletas.

**Escopo Excluído**

1. Não faz parte do escopo deste projeto desenvolver um site, somente aplicativo.
2. Não terá tema escuro no aplicativo.
3. Não terá interações com mapa.
4. Não terá sistema de avaliação do cliente e do serviço.
5. Não será disponibilizado para outras línguas, somente o português.
6. Não terá integrações com redes sociais.
7. Não suportará métodos de pagamentos mais complexos, como carteiras digitais.

**Riscos Preliminares**

1. Devido ao prazo de entrega reduzido do produto, é possível que ele não inclua todas as funcionalidades.
2. Poderá haver um risco na integração de APIs de terceiros, como processadores de pagamentos.
3. Risco de incompatibilidade com determinados dispositivos móveis.

**Funcionalidades**

1. *Cadastrar usuário*
   1. Incluir usuário
   2. Consultar usuário por CPF
   3. Alterar usuário
   4. Excluir usuário
2. *Anúncio*
   1. Incluir anúncio
   2. Alterar anúncio
   3. Excluir anúncio
3. *Plano*
   1. Incluir plano
   2. Cancelar plano
4. *Avaliação*
   1. Incluir avaliação
   2. Excluir avaliação
   3. Alterar avaliação
   4. Comentar avaliação
5. *Localidade*
   1. Adicionar localidade
   2. Alterar localidade
   3. Adicionar localidade
   4. Alterar localidade